ПРОТОКОЛ

Рабочего совещания по вопросу строительство многоквартирного жилого дома по ул.Серпуховской ( инвестор-ООО «ПКП «Лидер»)

13 марта 2009г.	г. Климовск

Присутствовали:

Первый зам. Главы администрации	Калинкин С.А.

Заместитель Главы администрации	Юрин А.И.

Начальник УАиГ -Главный архитектор	Роменский Ю.Д.

Зам. начальника УАи Г	Кожемякин A.M.

Консультант УАиГ	Блинова Е.А.

И.о.председателя КУИ	Маргулис В.И.
Консультант 7 -го территориального отдела
Управления по контролю и надзору за деятельностью

застройщиков на территории МО Минстроя МО	Сюникаев О.Ш.
Консультант Управления специальных программ

Министерства по делам территориальных образований МО	Кузнецов В.И.

Генеральный директор ООО «ПКП «Лидер»	.	Магдик Л.Д.

Зам. директора ООО « ПКП «Лидер» по экономике	Афанасьева Н.С.

Юрист ООО'« ПКП «Лидер»	Мякишева О.А.

Генеральный директор ЗАО «ИСУ-3»	Козловский Н.Э.

Председатель инициативной группы соинвесторов	Подрезов А.В.
Представители инициативной группы соинвесторов

Контроль исполнения поручений по протоколу от 02.02.2009:

1.	ЗАО «ИСУ-3» подписывает документы по зачету стоимости 15 квартир, после чего
заключаются договоры долевого участия на 15 квартир

Козловский Н.Э.   « Со стороны ЗАО «ИСУ-3»  подписаны документы по зачету стоимости   15 квартир. Сегодня, в присутствии участников совещания, передаю пакет документов для подписания со стороны ООО « ПКП «Лидер».

/Документация передана директору ООО «ПКП «Лидер.» Магдик Л.Д./

2.	После 17.02.2009, ЗАО «ИСУ-3»   готово рассмотреть вопрос о зачете стоимости
оставшихся квартир, расторжении договора соинвестирования с ПКП «Лидер». При
положительном решении. ООО ПКП «Лидер» заключит договоры долевого участия
на оставшиеся квартиры

Козловский Н.Э.: «Арбитражный суд кассационной инстанции оставил ранее вынесенные судебные акты без изменения».

Магдик Л.Д.: «В случае поступления денежных средств к ООО «ПКП «Лидер» ( в течение 2 мес.), компания произведет взаимозачет по договору соинвестирования с ЗАО      « ИСУ-3» частично в финансовом и частично в натуральном выражении на всю сумму задолженности, с последующим погашением пеней.

Таким образом, возникнет возможность обеспечить оформление отношений со всеми дольщиками, посредством договоров долевого участия.

В случае, если финансирование не возобновляется. ООО ПКП «Лидер» готово заключить договоры долевого участия ( в отношении оставшихся 19 квартир) с держателями векселей ( по их желанию в 4 квартале 2009). при возврате последним денежных средств по векселям компанией ИСУ-3 (по цене, определенной предварительным договором купли-продажи).

Данный вариант также позволит решить проблему переоформления договоров долевого участия в отношении оставшихся 19 квартир.»

Козловский Н.Э.: «ЗАО «ИСУ-3»   при необходимости готово вернуть денежные средства держателям  векселей.»

Представители инициативной группы: « Мы согласны с предложенным вариантом.»

В ходе обсуждения предложенные варианты получили одобрение со стороны ЗАО « ИСУ-3», инициативной группы граждан участников долевого строительства, Администрации г.Климовска

Слушали:

1. Калинкин С.А. «В адрес Администрации г.Климовска поступило обращение от Председателя инициативной группы Подрезова А.В.относительно корректировки условий и замены стороны инвестиционно -строительного контракта № 4 от 20.07.2005 на строительство группы многоэтажных жилых домов по адресу:г.Климовск, ул.Серпуховская, вх.№ 187 от 24.02.2009. (зачитывается)

В установленном порядке Администрацией г.Климовска подготовлен ответ.» (зачитывается).

/Ответ на обращение вручается Подрезову А.В./

2. Сюникаев O.Ш. : «В адрес 7-го территориального отдела поступило письмо ЗАО «ИСУ-3» в котором указано на то, что в настоящее время компанией реализовано 36 векселей ( вместо ранее озвученных 34). Считаю, что дальнейшее привлечение денежных средств путем продажи векселей, в данной ситуации, недопустимо.»

Участники совещания поддержали высказывание о том, что привлечение денежных средств путем продажи векселей, в сложившейся ситуации, недопустимо

Решили:

- ЗАО «ИСУ-3» и ООО «ПКП «Лидер» подписывают документы по зачету стоимости
15 квартир, после чего заключаются договоры долевого участия на 15 квартир- срок
16.03.2009

- В случае поступления денежных средств к ООО «ПКП «Лидер» ( в течение 2 мес),
компания проводит взаимозачет по договору соинвестирования с ЗАО « ИСУ-3»
частично в финансовом и частично в натуральном выражении на всю сумму
задолженности, с последующим погашением пеней.

- В случае, если финансирование не возобновляется, ООО ПКП «Лидер» заключает
договоры долевого участия ( в отношении оставшихся 19 квартир) с держателями
векселей ( по их желанию в 4 квартале 2009), при возврате последним денежных
средств по векселям компанией ИСУ-3 (по  цене, определенной предварительным
договором купли-продажи)- ООО «ПКП «Лидер» обязуется представить
гарантийное письмо в Администрацию г.Климовска

- Администрация г.Климовска доводит до руководителя ЗАО «ИСУ -3» позицию
участников совещания о том, что привлечение денежных средств путем продажи
векселей, в данной ситуации, недопустимо.

- Администрация г.Климовска направляет письмо в прокуратуру г.Подольска в связи с
тем. что ЗАО «ИСУ-3» продолжает реализовывать «вексельную схему»

Первый заместитель Главы администрации

Протокол вела

С.А. Калинкин

Е.А. Блинова